梁山县人民政府

梁政字〔2023〕27号

梁山县人民政府

关于印发梁山县政务数字化项目建设

管理办法的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，开发区管委会，县政府各有关部门、单位：

现将《梁山县政务数字化项目建设管理办法》印发给你们，请认真组织实施。

梁山县人民政府

2023年9月7日

（此件公开发布）

梁山县政务数字化项目建设管理办法

第一章  总  则

第一条 为进一步规范我县政府投资数字化项目（以下简称数字化项目）建设，强化对数字化项目建设的全过程管理，推进全县数字化改革，加快应用协同、数据资源共享与开发利用，提高财政资金使用效益，根据《国家政务信息化项目建设管理办法》《山东省大数据发展促进条例》《济宁市政务信息化项目建设管理办法》等有关文件精神，结合我县实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称数字化项目指县属各单位、各乡镇（街道、开发区）以及财政拨款的事业单位等由政府投资建设、政府与企业联合建设、政府专项债券建设、政府向社会购买服务或需要政府资金运行维护的，用于履行公共管理和服务等法定职能以及优化内部管理的项目，主要包含以数字化技术、数据化技术、网络化技术、智能化技术为支撑的信息基础设施、安全保障设施、数据资源、应用支撑平台、业务应用系统建设和运维服务项目。

第三条 数字化项目建设应坚持统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠的原则，杜绝盲目投资、重复建设和信息孤岛。

第四条 县大数据局为全县数字化项目主管部门，负责全县数字化项目的统筹规划、项目评审、项目立项、监督管理、项目验收和应用绩效评估等工作。牵头编制数字化项目年度建设计划，负责县一体化大数据平台（以下简称大数据平台）建设。

县财政局负责数字化项目的预算管理、政府采购管理等工作，对资金使用全过程进行监督，督促提高预算绩效。

县审计局负责数字化项目审计监督工作。

县行政审批局负责建设工程附属的政务信息化项目立项。

县委网信办负责数字化项目的安全监管，指导监督项目建设单位落实网络安全审查制度要求。

县密码管理局负责对数字化项目密码应用的指导、监督和检查工作。

县直部门负责本部门、本系统的数字化项目统筹、规划、审核、申报和监督管理等相关工作。

第五条 数字化项目分为数字化建设开发类项目和数字化运维服务类项目两类。

（一）数字化建设开发类项目（以下简称建设开发类项目），是指新建开发及升级改造信息系统的项目。

（二）数字化运维服务类项目（以下简称运维服务类项目），是指为保障县属机关单位的信息基础设施和系统整体稳定运行提供可靠服务的项目。

第六条 县大数据局负责建设梁山县政府投资项目全流程管理系统，实行数字化项目申报、评审、立项、采购、实施、验收、评价等全流程管理。

第二章 统筹管理

第七条 县大数据局负责统筹县级数据中心、政务网、视联网、物联网等基础设施体系的规划、建设和运维保障。项目建设单位根据本部门数字化建设的实际需求，充分利用县级数据中心、政务网、视联网、物联网等基础资源，开展本部门的数字化规划、建设和管理工作。云资源的申请、使用和管理，参照《梁山县数据中心云资源管理办法》执行。

第八条 县大数据局负责统筹数据共享服务、基础数据库和专题数据库等数据资源体系的规划、建设和运维保障，为项目建设单位数据交换、数据共享和相关技术支撑服务。各部门依托县一体化大数据平台统筹推进各领域专题数据仓建设。项目建设单位建设管理的数字化应用系统，除确有法律法规明确要保密的外，原则上必须与一体化大数据平台对接。

第九条 县大数据局负责统筹推进县政府门户网站、县数字机关运行服务平台等统建应用的规划、建设和运维保障。新建数字化应用移动端需基于“山东通”“爱山东”开发。

各乡镇（街道、开发区）数字化项目涉及综治工作、市场监管、综合执法、便民服务、综合指挥、平安建设等基层治理功能建设的，统一纳入县“一网统揽”综合慧治平台中建设。涉及县直部门教育、养老、就业等业务由县级业务部门统一建设，各乡镇（街道、开发区）共享使用。

第三章 审批管理

第十条 项目建设单位通过政府投资项目全流程管理系统提交《梁山县政府投资数字化项目申报表》（附件1）及《梁山县政府投资数字化项目建设方案》。《梁山县政府投资数字化项目申报表》的主要内容包括：申报单位、项目名称、项目依据、项目预算、支付计划、项目简介等信息。200万元（含）以上项目建设方案应由具备工程咨询资质单位编制，500万元（含）以上建设开发类项目应编制项目可行性研究报告。

每年10月底前，各建设单位向县大数据局申报下一年度数字化建设和运维项目。跨部门的数字化项目，由牵头单位负责项目的统一申报，牵头单位为项目责任单位。新建开发类项目需由上级主管部门出具书面意见，作为项目评审的必要条件。

第十一条 数字化项目有下列情形之一的，原则上不得立项建设：

（一）新建应用系统未部署到县数据中心云平台、已建系统未迁移到县数据中心云平台的，仍使用本地机房项目的；

（二）未开展与电子政务网络整合的专网租赁项目，未纳入电子政务网络统一监管的终端安全防护项目，未纳入物联感知网的物联感知基础设施和应用系统建设项目；

（三）	新建具有服务功能的信息化系统移动端未基于“山东通”“爱山东”开发的；

（四）	未明确需求、绩效目标不明确、重复建设、信息安全保障不到位、不利于数据资源共享的；

（五）未按照规定纳入一体化大数据平台管理的；未按照要求共享、开放数据或者重复收集数据的，未产数不立项，未聚数不验收。

第十二条 在项目申报后10个工作日内，由县大数据局对项目建设方案和密码应用方案进行初审，对方案不完善或建设内容不合理提出修改意见。运行维护类项目初审通过后，经项目备案编入年度数字化项目运维计划。

第十三条 项目初审通过后10个工作日内，由县大数据局会同县财政局、县审计局、县行政审批服务局组织专家共同进行评审。评审的主要内容为：项目是否符合省市数字政府、新型智慧城市、数字机关等相关工作要求；技术路线和设计方案是否合理、可行；是否符合技术发展趋势；是否充分考虑资源集约利用和数据共享；安全保障体系建设是否完善；实施计划和实施条件是否成熟；针对建设方案提出项目资金具体预算建议。专家出具的评审意见作为年度项目立项批复、预算安排和项目验收的依据。

第十四条 项目评审通过后，项目建设单位应根据评审意见完善项目建设（运维）方案，经分管县领导审核同意后，在10个工作日内通过政府投资项目全流程管理系统备案。备案内容应当包括项目名称、建设单位、建设依据、建设工期、绩效目标及绩效指标、预算支付计划、运行维护经费、数据资源目录、数据共享开放、云资源需求目录、应用系统目录、等级保护或分级保护备案情况、密码测评报告等内容。

第十五条 县大数据局牵头编制年度数字化项目建设（运维）计划，并提出立项初步意见，提交县政府常务会议研究，通过后予以立项。

第十六条 县财政局根据县政府常务会议确定的下年度数字化项目建设计划及项目预审意见，按照财政资金管理办法安排数字化项目资金专项预算。

第十七条 未列入年度计划的数字化项目，原则上财政不安排资金。年度内计划外新增国家省市数字化改革试点或“揭榜挂帅”的数字化改革项目，经县大数据局审核通过，报县政府常务会议研究同意后，列入年度数字化建设计划。

第四章 项目实施

第十八条 项目建设单位可委托县属国有企业信息技术公司代建。项目建设单位或委托代建单位作为项目采购与实施的主体，应严格遵守政府采购有关规定，办理相关项目采购手续，并在采购文件、合同文件等相关文件生成后的5个工作日内，将文件电子档通过政府投资项目全流程管理系统报县大数据局备案。

第十九条 委托开发的计算机应用软件产权和相关数据资源（原始数据、加工数据、成果数据等）应在合同中明确归属于建设单位所有。

第二十条 项目建设单位或代建单位应加强对项目建设质量、进度、资金、合同的管理，鼓励引入业务咨询、项目监理、检测评价等服务，按照有关规定委托具备相应资质的服务机构对项目建设进行管控，相关费用可纳入项目投资预算。

第二十一条 项目建设单位或代建单位要建立由分管领导、责任科室负责人、项目统筹联系人等相关人员组成的领导协调机构组织负责项目建设，建立落实项目工作责任机制。统筹做好项目各项管理工作，按计划推进项目建设，保证项目建设质量，按时完成项目建设工作。项目建设过程中，项目建设单位应强化与开发单位的深度对接，保证项目按设计意图实施。

第二十二条 项目建设单位或代建单位应当按照《中华人民共和国网络安全法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等法律法规以及党政机关安全管理等有关规定，建立网络安全管理制度，采取技术措施，加强政务信息系统与信息资源的安全保密设施建设，开展应用系统安全检测和网络安全等级保护测评，保障应用系统安全稳定运行。新建建设开发类项目系统网络安全经费的实际投入不低于系统软件开发费用的5%。

第二十三条 项目建设单位或代建单位要做好项目建设过程中的日常管理工作，建设开发类项目每月向县大数据局报送项目建设进度、投资完成进度、数据安全体系建设和资金使用等情况，以及项目建设管理中重大事项，项目实施进度将作为项目绩效评价的重要指标，县大数据局将会同有关部门对项目建设情况进行不定期抽查。

第二十四条 项目采购前的变更，需通过政府投资项目全流程管理系统报县大数据局审批，必要时邀请专家进行重新联合审查。

第二十五条 项目建设过程中内容确需调整且变更涉及资金上调数额不超过合同总金额的10%以内，并符合下列情形之一的，可以由项目建设单位调整，按政府采购有关流程执行，同时在政府投资项目全流程管理系统备案：

（一）	根据省市及上级部门统一部署，确需改变建设内容的；

（二）	确需对原项目技术方案进行完善优化的；

（三）根据所建项目业务发展需要，在已批复项目建设规划的框架下调整相关建设内容及进度的。

不符合上述情形的，应当按照有关规定履行相应手续。

第五章 项目验收

第二十六条 政务数字化项目实行验收制度。项目建设单位提出验收申请应同时满足：完成项目立项批复、建设方案、合同要求的全部建设内容，且符合项目的建设目标；项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求，并形成系统测评报告；数字化建设开发类项目建成初验后，原则上试运行期内在政府投资项目全流程管理系统提出终验申请。项目建设单位不能按期申请验收的，应当通过政府投资项目全流程管理系统提出延期验收申请。

第二十七条 县大数据局审核项目终验申请，审查项目验收资料完备性、规范性情况，审核项目数据编目归集、项目应用目录情况。合同金额30万元以下项目，县大数据局终验申请通过后，由项目建设单位自行组织验收，验收意见在政府投资项目全流程管理系统备案后生成《验收确认书》。项目建设资金在30万元（含）以上项目实施联合验收，由县大数据局组织专家对项目进行验收，提出验收意见，形成《验收确认书》。验收合格的，产品投入正常使用。验收不合格的，可在半年内进行整改再提请终验，终验不合格的项目不得投入使用。

第二十八条 项目建设单位或代建单位应按照县固定资产管理的有关规定，办理相关手续，建立资产台账制度，做好固定资产登记，定期开展清产核资工作，做到账物相符，确保资产安全。

第六章 绩效与审计

第二十九条 建设开发类项目建设单位应当在项目通过验收并投入运行6个月后，对照项目立项绩效指标对项目成本效益、机关效能提升、应用协同共享、群众获得感、数字安全保密、应用创新服务等方面进行自评价，并通过政府投资项目全流程管理系统提交相关项目使用绩效报告。

第三十条 县大数据局、县财政局不定期组织专家和相关单位，或委托专业机构，对30万元（含）以上数字化项目的业务、财务、应用、数据、运维、安全和满意度等情况进行绩效评价。评价结果为优秀、良好、合格和不合格，评价结果作为检查、考核和升级数字化项目建设，以及财政资金再投入的参考依据。

第三十一条 项目建设方可委托第三方审计中介机构进行审计，县审计局抽取数字化项目进行绩效专项审计。

第三十二条 项目建设单位或代建单位应当接受项目审批部门及有关部门的监督管理，配合做好绩效评价、审计等监督管理工作，如实提供建设项目有关资料和情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。

第七章 运维及安全管理

第三十三条 数字化项目应用系统的运行和维护管理实行项目建设单位负责制。项目建设单位应建立完善应用系统运行维护管理制度，制定应用系统维护方案和维护计划，加强日常应用系统运行和维护管理，确保应用系统安全可靠稳定运行。

第三十四条 按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，建立健全数据安全和保密责任制。数字化项目应严格遵守《信息安全等级保护管理办法》，按照规定的标准和要求对应用系统开展维护及安全管理。

第三十五条 项目建设单位或代建单位应做好信息安全保密工作，建立安全管理制度和应急响应制度，明确信息安全责任人，定期开展信息安全自查工作，保证项目维护符合信息化安全标准。县大数据局定期对数字化项目所建应用系统进行网络安全和数据安全检查，对于发现存在重大安全漏洞的项目，督促项目建设单位立即实施整改。

第三十六条 项目建设单位或代建单位在项目验收并投入使用后，每年通过政府投资项目全流程管理系统向县大数据局提交项目所建系统上一年度运维情况报告，直至系统终止使用为止。

第八章 其  他

第三十七条 本办法纳入县数字政府建设年度考核，对未按规定擅自建设数字化项目的单位予以当年度考核扣分，同时取消该单位下一年度的数字化项目审批申请。

第三十八条 涉密数字化项目管理按照国家保密有关规定执行。

第三十九条 县属国有企业、医院、学校等单位可参照本办法执行。

第四十条 本办法由县大数据局负责解释。

第四十一条 本办法自发布之日实施，将适时根据实施情况予以评估修订。

附件：1.梁山县政府投资数字化项目申报表

2.梁山县政府投资数字化项目绩效评价指标体系

附件1

梁山县政府投资数字化项目申报表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位 |  |  | 是否已对接上级主管部门 | □是 □否 |
| 项目类型 | □建设开发 □运维服务 |  | 拟采购方式 |  |
| 项目申报预算 | 万元 |  | 项目建设周期 | 月 |
| 预算支付计划 | 年 | % | 其余分期 | 年度 |
| 项目负责人信息 | 姓名 |  | 职务 |  |
| 项目联系人信息 | 姓名 |  | 科室 |  |
|  | 手机号码 |  | 电话 |  |
| 项目申报依据 |  |  |  |  |
| 建设内容简介 |  |  |  |  |
| 项目预算组成 | 硬件万元、软件万元、服务万元（其中等保万元、监理万元） |  |  |  |
| 单位意见（二级单位需提供主管单位意见） | 主要领导签字（单位盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 县大数据局意见 | □通过 □不通 （单位盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

附件2

梁山县政府投资数字化项目绩效评价指标体系

实际绩效评价开展过程，根据评价工作实施当年省市县财政部门和大数据管理部门制定的最新绩效管理办法调整；三级指标、指标解释、评价要点可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

绩效评价总分一般设置为100分，评价结果一般划分为四档：90（含）—100分为优，80（分）—90分为良，60（含）—80分为合格，60分以下为不合格。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务指标（40分） | 项目 立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | ①项目立项是否符合国家法律规定、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 |
|  |  | 目标设立合理性 | 项目所设定绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | ①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 目标设立明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。 |
|  | 组织实施 | 业务制度健全性 | 业务管理制度和组织机制是否健全。 | ①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整；③是否有组织机构保障。 |
|  |  | 执行有效性 | 项目实施是否符合相关规定。 | ①是否遵守相关法律规定和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档并及时在项目全流程管理系统备案。 |
|  | 产出完成 | 数量完成率 | 产出数量目标是否实现。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。如：①规划用户完成情况；②软、硬件交付情况；③系统集成实施完成情况；④招标内容与建设方案的一致性。 |
|  |  | 质量达标率 | 产出质量是否达标。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。如：①系统可用性指标达标情况；②云资源利用率达标情况；③系统数据质量，数据正确性、数据完整性；④系统数据是否通过公共数据共享系统调用，系统数据是否实时更新。 |
|  |  | 完成及时性 | 产出时效目标是否完成 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。如：①项目实际完成时间与计划完成时间的比较；②项目推进情况。 |
|  |  | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。如：①项目建成后是否起到避免各单位重复建设作用；②项目建成后节约其他同类项目投资情况、项目完成后节约政府投资情况。 |
|  | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的的效益。 | ①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 财务指标（20分） | 财务管理 | 财务制度健全性 | 是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。 | ①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 财务管理有效性 | 项目财务管理是否按照制度执行。 | 与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。 |
|  |  | 资金到位和执行率 | 资金到位率和项目预算资金是否按照计划执行。 | ①资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；②预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否合规。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 应用指标（30分） | 数据共享 |  | 数据采集、归集、共享利用情况 | ①数据采集方式、编目数量、归集数量及归集时效；②数据利用情况；③产生的数据被其他应用利用情况。 |
|  | 业务协同 |  | 应用支撑共建共享情况 | ①系统业务与其他部门协同情况；②专题库建设和使用情况。 |
|  | 网络数据安全 |  | 安全定级和整改落实 | ①系统上线前是否进行安全测试；②数据备份或数据可追溯机制；③等保测评、风险评估和整改落实情况；④补丁、定期更换相关密码，安全及漏洞检测情况。 |
|  | 系统使用 |  | 系统登录和模块访问情况 | ①实际使用用户比率=已登录过用户数据/目标用户数；②活跃率=每个月内的实际人均登录次数/已开通用户数；③应用功能模块使用情况。 |
|  | 系统运维 |  | 运维情况 | ①定期对设备和系统做巡检；②数据按时备份；③年度运维报告按时备案。 |
| 满意度指标（10分） | 满意度 |  | 社会公众和服务对象的满意度。 | 社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。 |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监察委，

县法院，县检察院，县人武部。

梁山县人民政府办公室                     2023年9月27日印发